# BIRO 2.0

Plataforma Banking as a Service

Documentação de Arquitetura e Implementação

Versão 2.0 - Arquitetura de Alta Performance

com Dapper + SEDA + Minimal APIs

Novembro 2025

# 1. Visão Geral da BIRO 2.0

A BIRO 2.0 representa uma evolução arquitetural completa da plataforma Banking as a Service, focando em máxima performance, escalabilidade e observabilidade. Esta versão adota tecnologias de ponta e padrões arquiteturais modernos para garantir processamento de alto volume de transações financeiras com latência mínima.

## 1.1 Objetivos Principais

- Foco total em Backend e Infraestrutura (DevOps, Observabilidade)

- Alta Performance com Dapper (micro-ORM) em todos os microservices

- Arquitetura SEDA (Staged Event-Driven Architecture) para processamento assíncrono

- Minimal APIs para endpoints leves e performáticos

- Sistema de Idempotência completo para todas as transações

- Integração com IA/Semantic Kernel para orquestração inteligente

## 1.2 Diferenciais Técnicos

| Aspecto | Tecnologia/Abordagem |
| --- | --- |
| Acesso a Dados | Dapper (micro-ORM) - 100% controle SQL |
| Arquitetura de Concorrência | SEDA (Staged Event-Driven Architecture) |
| Mensageria | MassTransit + RabbitMQ/Azure Service Bus |
| APIs | Minimal APIs (.NET 8) |
| Observabilidade | OpenTelemetry + Jaeger + Grafana |

# 2. Premissas Arquiteturais e de Foco

## 2.1 Foco Principal: Backend e Infraestrutura

A BIRO 2.0 concentra-se exclusivamente no desenvolvimento e otimização do backend e infraestrutura, deixando o desenvolvimento de interfaces de usuário (front-end) fora do escopo principal desta versão.

- Backend Core: Microservices em .NET 8 com C# 12

- DevOps: Kubernetes, Docker, CI/CD automatizado

- Observabilidade: OpenTelemetry, distributed tracing, métricas em tempo real

- Performance: Otimização de queries SQL, caching estratégico, async/await

## 2.2 Micro-ORM Obrigatório: Dapper

Substituição completa do Entity Framework Core por Dapper em todos os microservices para garantir controle total sobre o SQL e máxima performance.

### 2.2.1 Justificativa Técnica

- Performance Superior: Dapper é até 3x mais rápido que EF Core em consultas complexas

- Controle Total SQL: Queries otimizadas manualmente para operações financeiras críticas

- Menor Overhead: Menos abstrações significa menor latência

- Sem Stored Procedures: Lógica mantida no C#, queries parametrizadas diretas

- Testabilidade: Integração fácil com Testcontainers para testes de integração

### 2.2.2 Exemplo de Implementação com Dapper

public class AccountRepository : IAccountRepository
{
    private readonly IDbConnectionFactory _connectionFactory;
    
    public async Task<Account> GetByIdAsync(Guid id)
    {
        const string sql = @"
            SELECT account_id, client_id, account_number,
                   product_type, status, created_at
            FROM core.accounts
            WHERE account_id = @Id";
        
        using var connection = await _connectionFactory.CreateConnectionAsync();
        return await connection.QueryFirstOrDefaultAsync<Account>(
            sql, new { Id = id });
    }
}

# 3. Estrutura da Solution BIRO 2.0

## 3.1 Aproveitamento da Estrutura BIRO 1.0

A estrutura de 28 projetos da BIRO 1.0 será PARCIALMENTE aproveitada, com modificações significativas nas camadas de Persistência e nos Blocos Atômicos.

| Camada | Aproveitamento | Modificações |
| --- | --- | --- |
| Core (Domain) | 100% | Entidades mantidas |
| Application | 80% | Interfaces repositório adaptadas |
| Persistence | 0% | Refatoração total para Dapper |
| Messaging | 95% | Ajustes para SEDA |
| Blocos Atômicos | 50% | Conversão para Minimal APIs |
| Gateway | 100% | YARP mantido |
| Observability | 100% | OpenTelemetry expandido |

## 3.2 Estrutura Completa BIRO 2.0

Biro.BaaS.v2/
│
├── src/
│   ├── Core/                           # CAMADA 1: Domínio (100% aproveitado)
│   │   ├── Biro.Core.Domain
│   │   └── Biro.Core.Application
│   │
│   ├── Infrastructure/                 # CAMADA 2: Infraestrutura
│   │   ├── Biro.Infrastructure.Persistence.Dapper  # NOVO
│   │   ├── Biro.Infrastructure.Messaging
│   │   ├── Biro.Infrastructure.Cache
│   │   └── Biro.Infrastructure.Observability
│   │
│   ├── Orchestration/                  # CAMADA 3: Orquestração
│   │   ├── Biro.Orchestration.Saga
│   │   ├── Biro.Orchestration.WorkflowEngine
│   │   └── Biro.Orchestration.AIPlanner
│   │
│   ├── Blocks/                         # CAMADA 4: Microservices
│   │   ├── Biro.Blocks.Authentication  # NOVO - Minimal API
│   │   ├── Biro.Blocks.Debit           # NOVO - Minimal API + Dapper
│   │   ├── Biro.Blocks.Credit          # NOVO - Minimal API + Dapper
│   │   ├── Biro.Blocks.Transfer        # NOVO - Minimal API + Saga
│   │   ├── Biro.Blocks.Balance         # NOVO - Minimal API
│   │   ├── Biro.Blocks.Transaction     # NOVO - Consulta de status
│   │   └── Biro.Blocks.Log
│   │
│   ├── Gateway/                        # CAMADA 5: API Gateway
│   │   └── Biro.API.Gateway            # YARP
│   │
│   └── Shared/                         # CAMADA 6: Compartilhado
│       ├── Biro.Shared.Common
│       └── Biro.Shared.Contracts
│
├── tests/                              # CAMADA 7: Testes
│   ├── Biro.Tests.Unit
│   ├── Biro.Tests.Integration          # NOVO - Testcontainers
│   └── Biro.Tests.Performance          # NOVO - K6/Artillery
│
└── infra/                              # Infraestrutura DevOps
    ├── docker/
    ├── kubernetes/
    └── terraform/

# 4. Roadmap de Implementação

## 4.1 Visão Geral das Fases

| Fase | Duração | Objetivo | Entregas |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 8 semanas | Validar Dapper + SEDA | Core Banking (Debit/Credit/Transfer) |
| Fase 2 | 6 semanas | Funcionalidades avançadas | Reserve, Block, PIX básico |
| Fase 3 | 8 semanas | Inteligência Artificial | Semantic Kernel, workflows IA |

## 4.2 MVP - Fase 1 (8 semanas)

### 4.2.1 Objetivos do MVP

- Validar arquitetura Dapper + SEDA em ambiente de desenvolvimento

- Implementar Core Banking: Debit, Credit, Transfer, Balance

- Estabelecer infraestrutura DevOps: Docker, Kubernetes, CI/CD

- Implementar observabilidade: OpenTelemetry, Jaeger, Grafana

- Garantir idempotência: Sistema completo de IDs únicos

- Testes automatizados: Unit, Integration, Performance

### 4.2.2 Cronograma Semanal

| Semana | Atividades | Entregas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup + Core Domain | Repositório Git, Solution structure, Entidades validadas |
| 2 | Persistence Layer (Dapper) | IDbConnectionFactory, Repositories completos, Testes integração |
| 3 | Messaging + Cache | MassTransit configurado, RabbitMQ, Redis Cache Service |
| 4 | Observability | OpenTelemetry SDK, Jaeger, Grafana dashboards |
| 5 | Blocos Core 1 | Authentication JWT, Debit Minimal API + SEDA |
| 6 | Blocos Core 2 | Credit Minimal API + SEDA, Balance API |
| 7 | Transfer + Saga | Transfer Minimal API, TransferSaga, Compensação |
| 8 | Gateway + Testes | YARP Gateway, Testes E2E, MVP COMPLETO |

# 5. Métricas de Sucesso do MVP

## 5.1 Critérios Técnicos

- Performance: Latência P95 < 100ms para operações simples

- Throughput: Mínimo 1.000 transações/segundo por bloco

- Disponibilidade: 99.9% uptime

- Code Coverage: Mínimo 85%

- Observabilidade: 100% das transações rastreáveis

- Idempotência: 0% de processamento duplicado

## 5.2 Comparação BIRO 1.0 vs 2.0

| Métrica | BIRO 1.0 | BIRO 2.0 |
| --- | --- | --- |
| Latência P95 (ms) | 250ms | <100ms |
| Throughput (txn/s) | 500 | >1,000 |
| Observabilidade | Parcial | 100% rastreável |
| Code Coverage | 70% | >85% |
| Deploy Time | 30 min | <10 min |

# 6. Stack Tecnológica Completa

| Categoria | Tecnologias e Versões |
| --- | --- |
| Runtime | .NET 8 LTS, C# 12 |
| Acesso a Dados | Dapper 2.1.35, Npgsql 8.0.0, Dapper.Contrib 2.0.78 |
| Mensageria | MassTransit 8.x, RabbitMQ 3.13 |
| Resiliência | Polly 8.x (Circuit Breaker, Retry, Timeout) |
| Bancos de Dados | PostgreSQL 15+, MongoDB 6+, Redis 7+, EventStoreDB 23+ |
| API Gateway | YARP (Yet Another Reverse Proxy) 2.x |
| Observabilidade | OpenTelemetry 1.7+, Jaeger 1.50+, Grafana 10+, Serilog 3.1+ |
| Testes | xUnit 2.6+, FluentAssertions 6.12+, Moq 4.20+, Testcontainers 3.6+ |
| Containerização | Docker 24+, Docker Compose 2.23+, Kubernetes 1.28+ |
| CI/CD | GitHub Actions, ArgoCD |

# 7. Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Curva de aprendizado Dapper | Treinamento time, documentação interna, pair programming |
| Complexidade SEDA | Começar com stages simples, expandir gradualmente |
| Bugs em produção | Testes abrangentes, canary deployments, feature flags |
| Performance IA/LLM | Cache agressivo, fallback para execução direta |
| Atraso no cronograma | Buffer de 20% no cronograma, priorização rigorosa |

# 8. Conclusão

A BIRO 2.0 está posicionada para ser uma plataforma Banking as a Service de alta performance, escalável e observável, com as seguintes características distintivas:

- Arquitetura moderna: Dapper + SEDA + Minimal APIs

- Performance excepcional: Latência <100ms, throughput >1K txn/s

- Observabilidade total: OpenTelemetry distribuído

- Idempotência garantida: Zero processamento duplicado

- DevOps maduro: CI/CD, Kubernetes, IaC

- IA integrada: Semantic Kernel para workflows inteligentes

O roadmap proposto de 22 semanas (5,5 meses) permite uma implementação gradual e sustentável, com validação contínua da arquitetura através do MVP e expansão controlada nas fases subsequentes.

A migração de Entity Framework Core para Dapper, embora requeira refatoração significativa da camada de persistência, proporcionará ganhos substanciais de performance que justificam o investimento. A adoção de SEDA como padrão arquitetural para processamento assíncrono estabelece uma base sólida para escala horizontal e alta disponibilidade.

BIRO 2.0 - O Futuro do Banking as a Service

Alta Performance • Escalabilidade • Observabilidade